- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

  - Определение единовременных затрат на создание программного продукта (разработку модели)

- 5.1.1 Определение трудоемкости разработки ПП

Трудоемкость разработки программного продукта для автоматизации учета и анализа успеваемости студентов рассчитывается на основе типовых норм времени для программирования. Для данного проекта можно выделить пять основных этапов работ (таблица 5.1).

Таблица 5.1 – Этапы разработки программного продукта

| № | Этап разработки | Основные работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановка задачи | Анализ требований, определение функциональных возможностей, разработка ТЗ |
| 2 | Проектирование | Разработка архитектуры приложения, проектирование БД, создание интерфейсов |
| 3 | Программирование | Реализация серверной части (Node.js, Express), клиентской части (React), интеграция |
| 4 | Отладка и тестирование | Тестирование функциональности, исправление ошибок, оптимизация производительности |
| 5 | Подготовка документации | Написание руководства пользователя, составление технической документации |

Трудоемкость разработки ПП может быть определена укрупненным методом и определяется по формуле (5.1):

Tрз=Тиа+Тбс+Тп+Тотл+Тдр+Тдо 			(5.1)

где Тоа - трудоемкость подготовки описания задачи и исследования алгоритма решения;

Тбс - трудоемкость разработки блок-схемы алгоритма;

Тп - трудоемкость программирования по готовой блок-схеме;

Тотл -трудоемкость отладки программы на ЭВМ;

Тдр - трудоемкость подготовки документации по задаче в рукописи;

Тдо - трудоемкость редактирования, печати и оформления документации по задаче.

Составляющие формулы (5.1) определяются, в свою очередь, через условное число операторов Q в разрабатываемом ПП по формуле (5.2):

Q=q∙C∙(1+p)					(5.2)

где q - число операторов в программе;

С - коэффициент сложности программы;

p - коэффициент коррекции программы в ходе ее разработки (0,3…0,7).

Проект характеризуется степенью новизны В, соответствующей разработке с применением типовых решений, имеющих аналогичные реализации. Алгоритмическая сложность отнесена ко второй группе, охватывающей задачи учета, отчетности, статистической обработки и поиска данных. В соответствии с нормативными данными, приведенными в таблице 5.2, коэффициент сложности программной реализации C установлен на уровне 1,08. Данное значение коэффициента учитывает особенности разработки для степени новизны В и второй группы сложности при использовании языков программирования высокого уровня.

Таблица 5.2 - Коэффициенты расчёта трудоемкости

| Язык программирования | Группа сложности | Степень новизны |  |  |  | Коэффициент W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г |  |
| Высокого уровня | 1 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 | 1,2 |
|  | 2 | 1,30 | 1,19 | 1,08 | 0,65 | 1,35 |
|  | 3 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,60 | 1,5 |
| Низкого уровня | 1 | 1,58 | 1,45 | 1,32 | 0,79 | 1,2 |
|  | 2 | 1,49 | 1,37 | 1,24 | 0,74 | 1,35 |
|  | 3 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 | 1,5 |

Коэффициент коррекции программы p составляет 0.3, что учитывает типичный объем изменений, вносимых в ходе разработки программного обеспечения данного уровня. Исходя из исходного кода программы число операторов q составляет 750.

Расчет условного числа операторов по формуле (5.2):

Q=q∙C∙1+p= 750∙1,08∙1,3=1053

Составляющие трудоемкости разработки программы определяются по формулам (5.3 – 5.8):

Тиа=Q∙W(75…85)∙K					(5.3)

Тбс=Q(20…25)∙K					(5.4)

Тп=Q(20…25)∙K					(5.5)

Тотл=Q(4…5)∙K					(5.6)

Тдр=Q(15…20)∙K					(5.7)

Тдо=0,75∙Тдр					(5.8)

где W - коэффициент недостаточности описания задания

К - коэффициент квалификации разработчика алгоритмов и программ

Для группы сложности 2, согласно таблице 5.2, коэффициент недостаточности описания задания W установлен на уровне 1,35. Коэффициент квалификации разработчика K определен в размере 0,8, что соответствует требованиям для специалистов, имеющих профессиональный стаж менее двух лет.

Расчет составляющих трудоемкости разработки программы по формулам (5.3 – 5.8):

Тиа=1053∙1,35(85∙0,8)=20,91 чел-ч,

Тбс=1053(25∙0,8)=52,65 чел-ч,

Тп=1053(25∙0,8)=52,65 чел-ч,

Тотл=1053(5∙0,8)=263,25 чел-ч,

Тдр=1053(20∙0,8)=65,81 чел-ч,

Тдо=0,75∙65,81=49,36 чел-ч.

Расчет общей трудоемкости разработки программы по формуле (5.1):

Tрз=20,91+52,65+52,65+263,25+65,81+49,36=504,63 чел-ч.

- 5.1.2 Определение себестоимости создания ПП

Для определения себестоимости создания программного продукта необходимо определить затраты на заработную плату разработчика Зрз и затраты на отладку ПП Зот.

1. Затраты на заработную плату разработчика определяются по формуле (5.9):

Зрз=Трз∙tчр∙1+kпр∙1+a∙(1+b)			(5.9)

где Трз - трудоемкость разработки программного продукта, чел-ч.;

tчр - среднечасовая ставка работника, руб;

kпр - коэффициент, учитывающий процент премий в организации-разработчике;

а - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату;

b - коэффициент, учитывающий отчисления от фонда заработной платы.

При расчетах учитываются следующие нормативные коэффициенты: коэффициент премиальных выплат в организации-разработчике kпр составляет 0,35, коэффициент дополнительной заработной платы а принимается равным 0,15, коэффициент отчислений от фонда заработной платы b установлен на уровне 0,346.

Среднечасовая ставка работника определяется исходя из Единой тарифной системы оплаты труда в Республике Беларусь по формуле (5.10):

tчр=ТС170						(5.10)

где 170 – среднее нормативное количество рабочих часов в месяце для 2025 года;

ТС – тарифная ставка работника, осуществлявшего создание программного продукта.

В качестве тарифной ставки разработчика (ТС) установлена минимальная месячная тарифная ставка работника 1 разряда составляющая 656 руб.

Расчет среднечасовой ставки работника по формуле (5.10):

tчр=656170=3,86 руб/ч

Расчет затрат на заработную плату разработчика по формуле (5.9):

Зрз=504,63∙3,86∙1,35∙1,15∙1,346=4069,14 руб.

2. Затраты на отладку ПП определяются по формуле (5.11):

Зот=Тотл∙Sмч					(5.11)

где Тотл - трудоемкость отладки программы, час.

Sмч - стоимость машиночаса работы ЭВМ, руб/час.

Стоимость машиночаса работы ЭВМ определяется по формуле (5.12):

Sмч=Сэ+(Аэвм+Рэвм+Апл+Рпл+Рар+Анма)Фэвм 				(5.12)

где Сэ - расходы на электроэнергию за час работы ЭВМ, руб;

Аэвм - годовая величина амортизационных отчислений на реновацию ЭВМ;

Рэвм - годовые затраты на ремонт и техническое обслуживание ЭВМ, руб;

Апл - годовая величина амортизационных отчислений на реновацию производственных площадей, занимаемых ЭВМ, руб;

Рпл - годовые затраты на ремонт и содержание производственных площадей, руб;

Рар - годовая величина арендных платежей за помещение, занимаемое ЭВМ, руб;

Анма - амортизация нематериальных активов предприятия, руб.;

Фэвм - годовой фонд времени работы ЭВМ, час.

Расходы на электроэнергию за час работы ЭВМ определяются по формуле (5.13):

Сэ=Nэ∙kис∙Цэ					(5.13)

где Nэ - установленная мощность электродвигателя ЭВМ, кВт;

kис - коэффициент использования энергоустановок по мощности,

Цэ - стоимость 1 кВт-часа электроэнергии, руб;

Расчетная мощность ЭВМ установлена на значении 0,5 кВт в соответствии с типовыми характеристиками современных персональных компьютеров, применяемых для разработки программного обеспечения. При расчетах учитывается коэффициент использования энергоустановок по мощности kис = 0,9, отражающий средний уровень загрузки оборудования в процессе эксплуатации. Стоимость 1 кВт-часа электроэнергии составляет 0,3534 руб/кВт·ч.

Расчет расходов на электроэнергию за час работы ЭВМ по формуле (5.13):

Сэ=0,5∙0,9∙0,3534=0,16 руб/час

Годовой фонд времени работы ЭВМ определяется исходя из режима ее работы и может быть рассчитан по формуле (5.14):

Фэвм=tсс∙Тсг 					(5.14)

где tсс - среднесуточная фактическая загрузка ЭВМ, час;

Тсг - среднее количество дней работы ЭВМ в год.

При расчетах годового фонда времени работы ЭВМ приняты следующие параметры: среднесуточная загрузка оборудования составляет 8 часов, а среднее количество рабочих дней в году - 250 дней.

Расчет годового фонда времени работы ЭВМ по формуле (5.14):

Фэвм=8∙250=2000 час/год

Годовая величина амортизационных отчислений на реновацию ЭВМ определяется по формуле (5.15):

Аэвм=Цэвм∙kу∙kм∙Нэвма100=Цэвмб∙Нэвма100				(5.15)

где Цэвм - цена ЭВМ на момент ее выпуска, руб;

kу - коэффициент удорожания ЭВМ.

kм - коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и транспортировку ЭВМ;

Нэвма - норма амортизационных отчислений на ЭВМ, %;

Цэвмб - балансовая стоимость ЭВМ, руб.

При расчете годовой величины амортизационных отчислений на реновацию ЭВМ используются следующие параметры: цена вычислительной техники на момент выпуска принимается равной 2895 рублей, коэффициент удорожания оборудования kу устанавливается равным 1, так как применяется текущая стоимость техники. Коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и транспортировку kм, принимается на уровне 1,05 в соответствии с нормативными рекомендациями. Норма амортизационных отчислений Нэвма  установлена в размере 20% от балансовой стоимости оборудования, что соответствует стандартным срокам эксплуатации вычислительной техники в производственных условиях.

Расчет годовой величины амортизационных отчислений на реновацию ЭВМ по формуле (5.15):

Аэвм=2895∙1,05∙0,20=607,95 руб/год

Годовые затраты на ремонт и техническое обслуживание ЭВМ укрупненно могут быть определены по формуле (5.16):

Рэвм=Цэвмб∙kро					(5.16)

где kро - коэффициент, учитывающий затраты на ремонт и техническое обслуживание ЭВМ, в том числе затраты на запчасти, зарплату ремонтного персонала и др.

Коэффициент затрат на ремонт и техническое обслуживание ЭВМ (kро) принимается равным 0,13, что соответствует нормативным значениям.

Расчет годовых затрат на ремонт и технического обслуживания ЭВМ формуле (5.16):

Рэвм=3039,75∙0,13=395,17 руб/год

В рамках данного проекта годовая величина амортизационных отчислений на реновацию производственных площадей, занятых ЭВМ (Апл) и годовые затраты на ремонт и содержание производственных площадей (Рпл) приняты равными 0, что обусловлено арендой помещения, занятого ЭВМ.

Годовая величина арендных платежей за помещение, занимаемое ЭВМ, рассчитывается по формуле (5.17):

Рар=SЭВМ∙kд∙kар∙kкомф∙kпов∙12				(5.17)

где Sэвм - площадь, занимаемая ЭВМ, кв.м;

kд - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь;

kар - ставка арендных платежей за помещение;

kкомф – коэффициент комфортности помещения;

kпов – повышающий коэффициент, учитывающий географическое размещение площади.

Годовая величина арендных платежей за производственные площади рассчитывается на основе следующих параметров: площадь, занимаемая ЭВМ, составляет 2 м² с учетом коэффициента дополнительной площади kд = 3, что отражает реальные потребности в рабочем пространстве для размещения оборудования и обеспечения комфортных условий работы. Ставка арендных платежей составляет 40 евро/м² в месяц для офисных помещений, что при коэффициенте пересчета, равном 3 руб., дает 120 руб./м². Коэффициент комфортности помещения kкомф установлен на уровне 1,0 (стандартные условия), а повышающий коэффициент kпов составляет 0,9, учитывающий расположение помещения в центральной части города. Данные параметры обеспечивают корректный расчет затрат на аренду производственных площадей для целей разработки программного обеспечения.

Расчет годовой величины арендных платежей за помещение, занимаемых ЭВМ, по формуле (5.17):

Рар=2∙3∙120∙1∙0,9∙12=7776 руб/год

Величина амортизационных отчислений нематериальных активов (софт, стоимость лицензий, гудвилл и т.д.), подлежащая включению в себестоимость создания ПП пропорционально времени, приходящегося на его разработку, определяется по формуле (5.18):

АНМА=Фпнма∙Нанма100 					(5.18)

где Нанма – норма амортизационных отчислений нематериальных активов;

Фпнма– первоначальная стоимость нематериальных активов, зарегистрированных на предприятии, руб.

В данном проекте функция конвертации docx-файлов в pdf-файлы требует наличия операционной системы Microsoft Windows десятой версии и выше и пакета Microsoft Office. Исходя из стоимости данного ПО на белорусском рынке (Microsoft Windows 11 Pro – 380,82 руб., Office Professional 2021 All – 599 руб.) первоначальная стоимость нематериальных активов устанавливается в размере 979,82 руб. Норма амортизационных отчислений нематериальных активов устанавливается в размере 20%.

Расчет величины амортизационных отчислений нематериальных активов по формуле (5.18):

АНМА=979,82∙20100=195,96

Расчет стоимости машиночаса работы ЭВМ по формуле (5.12):

Sмч=0,16+(607,95+395,17+7776+195,96)2000=4,65 руб/ч

Расчет затраты на отладку ПП по формуле (5.11):

Зот=263,25∙4,65=1223,21 руб

Себестоимость разработки ПП определяется по формуле (5.19):

Спр=Зрз∙F+Зот					(5.19)

где 	F - коэффициент накладных расходов проектной организации без учета эксплуатации ЭВМ.

Коэффициент накладных расходов проектной организации без учета эксплуатации ЭВМ (F) принимается равным 1,2, что соответствует нормативным значениям.

Расчет себестоимости разработки ПП по формуле (5.19):

Спр=4069,135∙1,2+1223,21=6106,17 руб

- 5.1.3 Определение минимальной цены ПП

Минимальная (оптовая) цена складывается из себестоимости создания программного продукта и плановой прибыли на программу.

Оптовая цена ПП определяется по формуле (5.20):

Цmin=Спр+Пр 					(5.20)

где Пр - плановая прибыль на программу, руб.

Плановая прибыль на программу определяется по формуле (5.21):

Пр=Спр∙Нп					(5.21)

где Спр - себестоимость программы;

Нп - норма прибыли проектной.

Норма прибыли проектной организации (Нп) принята на уровне 0,25 в соответствии с рекомендациями методических указаний.

Расчет плановой прибыли на программу по формуле (5.21):

Пр=6106,17∙0,25=1526,54 руб

Расчет оптовой цены ПП по формуле (5.20):

Цmin=6106,17+1526,54=7632,72 руб

  - Определение ожидаемого прироста прибыли в результате внедрения ПП

- 5.2.1 Определение годовых эксплуатационных расходов при ручном решении задачи

Годовые эксплуатационные расходы при ручной обработке информации (ручном решении задачи) определяются по формуле (5.22):

Зр=Тр∙к∙tчр∙1+kпр∙1+a∙(1+b)			(5.22)

где Тр - трудоемкость разового решения задачи вручную, чел-ч.;

к - периодичность решения задачи в течение года, раз/год;

tчр -среднечасовая ставка работника, осуществляющего ручной расчет задачи, руб;

kпр - коэффициент, учитывающий процент премий;

а - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату;

b - коэффициент, учитывающий отчисления от фонда заработной платы.

При расчете годовых эксплуатационных расходов при ручной обработке информации используются следующие параметры: трудоемкость разового решения задачи вручную Тр принимается равной 1 чел-ч (с учетом подготовки, заполнения и сдачи ведомости), периодичность решения задачи в течение года устанавливается равной 800 раз/год. Расчетная среднечасовая ставка работника, осуществляющего ручной расчет задачи, принимается равной 3,86 руб./ч (при ТС=656 руб.).  Значения коэффициентов определены в п. 5.1.2.

Расчет годовых эксплуатационных расходов при ручной обработке информации (ручном решении задачи) по формуле (5.22):

Зр=1∙800∙3,86∙1,35∙1,15∙1,346=6450,92 руб/год

- 5.2.2 Определение годовых эксплуатационных расходов при ручном решении задачи

Для расчета годовых текущих затрат, связанных с эксплуатацией ПП, необходимо определить время решения данной задачи на ЭВМ.

Время решения задачи на ЭВМ определяется по формуле (5.23):

Тз=(Твв+Тр+Твыв)∙(1+dпз)60				(5.23)

где Твв - время ввода в ЭВМ исходных данных, необходимых для решения задачи, мин;

Тр - время вычислений, мин;

Твыв -время вывода результатов решения задачи (включая время распечатки на принтере и графопостроителе), мин;

dпз - коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время.

Время вычислений Тр и время вывода информации Твыв определяется равными 1 и 3 мин соответственно, исходя из тестов программы. Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время dпз принимается равным 0,15.

Время ввода в ЭВМ исходных данных может быть определено по формуле (5.24):

Твв=Кz∙Hz100 						(5.24)

где Кz - среднее количество знаков, набираемых с клавиатуры при вводе исходных данных;

Hz - норматив набора 100 знаков, мин.

Норматив набора 100 знаков (Hz) принимается равным 6 мин, что соответствует нормативным значениям. Среднее количество знаков, набираемых с клавиатуры при вводе исходных данных (выставлении оценок в ведомость), принимаем равным 50.

Расчет времени ввода в ЭВМ исходных данных по формуле (5.24):

Твв=50∙6100=3 мин

Расчет времени решения задачи на ЭВМ по формуле (5.23):

Тз=3+1+3∙1,1560=0,13 ч

На основе рассчитанного времени решения задачи может быть определена заработная плата пользователя данного ПП. Затраты на заработную плату пользователя ПП определяются по формуле (5.25):

Зп=Тз∙к∙tчп∙1+kпр∙1+a∙(1+b)			 (5.25)

где Тз - время решения задачи на ЭВМ, час;

tчп - среднечасовая ставка пользователя программы, руб.

Расчетная среднечасовая ставка пользователя программы принимается равной 3,86 руб./ч (при ТС=656 руб.).   Значения коэффициентов определены в п. 5.1.2.

Расчет затраты на заработную плату пользователя ПП по формуле (5.25):

Зп=0,13∙800∙3,86∙1,35∙1,15∙1,346=865,50 руб/год

В состав затрат, связанных с решением задачи включаются также затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ.

Затраты на оплату аренды ЭВМ для решения задачи определяются по следующей формуле (5.26):

За=Тз∙к∙Sмч 					(5.26)

где Sмч - стоимость одного машино-часа работы ЭВМ, которая будет использоваться для решения задачи, руб (см. п. 5.1.2).

Расчет затрат на оплату аренды ЭВМ по формуле (5.26):

За=0,13∙800∙4,65=498,73 руб/год

Годовые текущие затраты, связанные с эксплуатацией задачи, определяются по формуле (5.27):

Зт=Зп+За 					(5.27)

где Зп - затраты на заработную плату пользователя программы;

За - затраты на оплату аренды ЭВМ при решении задачи.

Расчет годовых текущих затрат по формуле (5.27):

Зт=1364,23+498,73=1364,23 руб/год

- 5.2.3 Определение дополнительной прибыли пользователя за период использования ПП

Дополнительная прибыль пользователя за период использования ПП укрупненно может быть определен по формуле (5.28):

П=Зр-Зт∙(1-Снп)				(5.28)

где Снп – коэффициент ставки налога на прибыль.

Коэффициент ставки налога на прибыль Снп исходя из нормативных документов принимается равным 0,2.

Расчет дополнительной прибыли пользователя по формуле (5.28):

П=6450,92 -1364,23 ∙0,8=4069,35 руб/год

- 5.2.4 Определение максимальной, планируемой и отпускной цены ПП

Для определения цены доходным методом необходимо привести экономию затрат пользователя за планируемый период использования ПП. Планируемая цена ПП (Цпл) должна находиться в интервале между минимальной (оптовой) и максимальной ценой.

Отпускная цена программы определяется по формуле (5.29):

Цпр=Цпл∙(1+НДС) 				(5.29)

где Цmin - минимальная цена программы, руб;

НДС - ставка налога на добавленную стоимость.

Ставка НДС исходя из нормативных документов равняется 0,2. Планируемая цена ПП принимается 7632,72 руб.

Расчет отпускной цены программы по формуле (5.29):

Цпр=7632,72∙1,2=9159,26 руб

  - Расчет показателей эффективности использования программного продукта

Для оценки эффективности использования ПП используется статический (абсолютный) метод оценки, который предполагает расчет следующих показателей: рентабельность авансированного капитала (Rак), срок возврата инвестиций (Тв), годовой экономический эффект, полученный от внедрения в эксплуатацию ПП (ЭФ).

Рентабельность авансированного капитала (Rак) – это годовой процент прибыли, который принесут инвестиции при реализации проекта, определяется по формуле (5.30):

Rак=ПИΣ∙100%					(5.30)

где ИΣ – суммарные инвестиционные затраты, руб .

Суммарные инвестиционные затраты на разработку и внедрение ПП определяются по формуле (5.31):

ИΣ=Из+Цпл					(5.31)

где Из – инвестиционные и приравненные к ним затраты;

Цпл – планируемая цена программы.

При приобретении новой ЭВМ для решения комплекса задач инвестиционные и приравненные к ним затраты определяются по формуле (5.32)

Из=Цэвмб∙Тз∙кФэвм						(5.32)

где Цэвмб - балансовая стоимость комплекта вычислительной техники, необходимого для решения задачи, руб

Расчет инвестиционных и приравненных к ним затрат по формуле (5.32):

Из=3039,75∙0,13∙800 2000 =163,13

Расчет инвестиционных затрат на разработку и внедрение ПП по формуле (5.31):

ИΣ=163,13+7632,72=7795,85 руб

Расчет рентабельности авансированного капитала по формуле (5.30):

Rак=4069,357795,85∙100%=52,20%

Срок возврата инвестиций определяется по формуле (5.33):

Тв=ИΣП+АΣ						(5.33)

где АΣ – сумма начисленной амортизации по активам предприятия, руб.

Сумма начисленной амортизации по активам предприятия АΣ является суммой годовой величины амортизационных отчислений на реновацию ЭВМ Аэвм и годовой величины амортизационных отчислений нематериальных активов АНМА, так как помещение взято в аренду.

Расчет срока возврата инвестиций по формуле (5.33):

Тв=7795,854069,35+803,91=1,60

Годовой экономический эффект, полученный от внедрения в эксплуатацию ПП, определяется по формуле (5.34):

ЭФ=П-Е∙ИΣ 					(5.34)

где Е – коэффициент эффективности, равный ставке за кредиты на рынке долгосрочных кредитов.

Коэффициент эффективности (Е) принимается равным 0,105, что соответствует нормативным значениям.

Расчет годового экономического эффекта по формуле (5.34):

ЭФ=4069,35-0,105∙7795,85=3250,79

  - Оценка конкурентоспособности объекта проектирования

Конкурентоспособность разработанного веб-приложения для автоматизации учета успеваемости оценивается на основе сравнения с существующим аналогом Moodle. Для сравнительного анализа выделены пять ключевых характеристик с соответствующими весовыми коэффициентами: функциональная специализация как основной дифференцирующий фактор, отражающий узкую направленность решения на автоматизацию аттестационных ведомостей; эргономичность интерфейса, характеризующая оптимизацию пользовательского взаимодействия для конкретных задач; интеграционные возможности, учитывающие встроенные механизмы рассылки и хранения документов; адаптивность системы, определяющая гибкость подстройки под изменяющиеся требования; и операционная эффективность, как второстепенный параметр производительности. Данный набор критериев и их весовое распределение обоснованы спецификой целевой аудитории и особенностями решаемых задач в сравнении с универсальными LMS-платформами.

Результаты оценки представлены в таблице 5.3, где проектный вариант сопоставляется с базовым аналогом по балльной шкале с учетом весовых коэффициентов. На основе полученных данных рассчитан интегральный показатель конкурентоспособности, определяющий перспективы внедрения решения в образовательных учреждениях.

Таблица 5.3 – Аналитическая таблица оценки конкурентоспособности объекта проектирования

| Наименование показателя | Весомость показателя, ai | Вариант оценки, балл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый |  | проектный |  |
| Технические параметры |  |  |  |  |  |
| Функциональная специализация | 0,35 | 5 | 9 |  |  |
| Эргономичность интерфейса | 0,25 | 6 | 9 |  |  |
| Интеграционные возможности | 0,20 | 6 | 7 |  |  |
| Адаптивность системы | 0,15 | 9 | 6 |  |  |
| Операционная эффективность | 0,05 | 7 | 9 |  |  |
| Нормативные параметры |  |  |  |  |  |
| Соответствие требованиям патентной чистоты |  | 1 |  |  | 1 |
| Экономические параметры |  |  |  |  |  |
| Суммарные инвестиционные затраты, руб |  | 5 000 |  |  | 9159,26 |
| Среднегодовые эксплуатационные расходы, руб |  | 6 000 |  |  | 1364,23 |
| Цена потребления (при сроке службы 3 года), руб |  | 23000 |  |  | 13251,95 |

Индивидуальные индексы по техническим показателям определяются по формулам:

qi=PiPi0	или 		qi=Pi0Pi

где Pi, Pi0 – величина i-го технического показателя (если увеличение показателя ведет к улучшению качества, то используется первая из вышеприведенных формул, в обратном случае – вторая).

Групповой индекс по техническим показателям определяется по формуле (5.35):

Iт.п.=i=1nqi∙ai,					(5.35)

где qi – единичный индекс по i-му техническому показателю;

ai – весомость i-го технического показателя, определяемая путем экспертных оценок;

n – количество технических показателей, подлежащих оценке.

Расчет группового индекса по техническим показателям по формуле (5.35):

Iт.п.=95∙0,35+96∙0,25+76∙0,2+69∙0,15+97∙0,05=1,40

Групповой индекс по экономическим показателям определяется по формуле (5.36):

Iэ.п.=Ц+i=1ТCi/Ц0+i=1ТCi0 			(5.36)

где Ц, Ц0 – цена соответственно проектируемого и базового варианта (уже существующего подобного аналога на рынке), руб.;

Ci, Ci0 –суммарные эксплуатационные (текущие) расходы, относящиеся к i-му году службы соответственно оцениваемого и базового образцов;

Т – срок службы.

Расчет группового индекса по экономическим показателям по формуле (5.35):

Iэ.п.=9159,26+3⋅1364,235 000+3⋅6 000=0,58

Интегральный показатель конкурентоспособности определяется по формуле (5.36):

К=IтпIэп						(5.36)

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности по формуле (5.36):

К=1,400,58=2,41

Интегральный показатель К=2,41 больше 1, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности разработанного программного продукта по сравнению с аналогом (Moodle).

Результаты расчета единичных и групповых показателей представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Результаты расчета единичных и групповых показателей конкурентоспособности

| Наименование показателя | Весомость показателя, ai | Единичный показатель | Единичный показатель с учетом весомости |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | qi = Pi/ Pi0 | qi · ai |
| Технические параметры |  |  |  |
| Функциональная специализация | 0,35 | 9/5=1,8 | 0,63 |
| Эргономичность интерфейса | 0,25 | 9/6=1,5 | 0,38 |
| Интеграционные возможности | 0,2 | 7/6=1,16 | 0,23 |
| Адаптивность системы | 0,15 | 6/9=0,66 | 0,1 |
| Операционная эффективность | 0,05 | 9/7=1,29 | 0,06 |
| Групповой показатель по техническим параметрам Iтех |  |  | 1,40 |
| Групповой показатель по нормативным параметрам Iнорм |  |  | 1 |
| Групповой показатель по экономическим параметрам Iэк |  |  | 0,58 |
| Комплексный (интегральный) показатель К |  |  | 2,41 |

По результатам проведенного расчета конкурентоспособности продукции с целью графической иллюстрации построен радар конкурентоспособности, представленный на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Радар конкурентоспособности по техническим параметрам

Сравнив базовый и проектный программные средства с помощью радара конкурентоспособности, можно сделать вывод, что проектное программное средство значительно опережает своего конкурента.

Технико-экономические показатели проекта сводятся в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 – Технико-экономические показатели проекта

| Наименование показателя | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый | Проектный |
| 1. Трудоемкость решения задачи, час | 1,00 | 0,13 |
| 2. Периодичность решения задачи, раз/год | 800 | 800 |
| 3. Годовые текущие затраты, связанные с решением задачи, руб | 6000 | 1364,23 |
| 4. Планируемая цена программы, руб | 0 | 7632,72 |
| 5. Степень новизны программы | Г | В |
| 6. Группа сложности алгоритма | 3 | 2 |
| 7. Экономия затрат на ЗП проектировщика за счет автоматизации труда, руб. | 5585,42 |  |
| 8. Экономия отчислений в социальные фонды, руб. | 1932,55 |  |
| 9. Дополнительная прибыль пользователя, руб | 4069,35 |  |
| 10. Рентабельность авансированного капитала, % | 52,20 |  |
| 11. Срок возврата инвестиций, лет | 1,60 |  |
| 12. Годовой экономический эффект, руб. | 3250,79 |  |
| 13. Групповой показатель конкурентоспособности ПП по техническим параметрам | 1,40 |  |
| 14. Групповой коэффициент конкурентоспособности ПП по экономическим параметрам | 0,58 |  |
| 15. Комплексный (интегральный) показатель конкурентоспособности ПП | 2,41 |  |

Разработанное ПО существенно превосходит Moodle по эффективности: автоматизация сократила трудоемкость в 7.7 раз, обеспечив годовую экономию 5 585 руб на зарплате и 1 933 руб на отчислениях. Высокий показатель конкурентоспособности (2.41) подтверждает преимущества решения, включая удобный интерфейс (1.40) и низкие эксплуатационные затраты (0.58). При окупаемости 1.6 года и рентабельности 52.2% система принесет дополнительную годовую прибыль 4 069 руб, демонстрируя коммерческую целесообразность для учебных заведений.