- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

  - Определение единовременных затрат на создание программного продукта (разработку модели)

- 5.1.1 Определение трудоемкости разработки ПП

Трудоемкость разработки программного продукта для автоматизации учета и анализа успеваемости студентов рассчитывается на основе типовых норм времени для программирования. Для данного проекта можно выделить пять основных этапов работ (таблица 5.1).

Таблица 5.1 – Этапы разработки программного продукта

| № | Этап разработки | Основные работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановка задачи | Анализ требований, определение функциональных возможностей, разработка ТЗ |
| 2 | Проектирование | Разработка архитектуры приложения, проектирование БД, создание интерфейсов |
| 3 | Программирование | Реализация серверной части (Node.js, Express), клиентской части (React), интеграция |
| 4 | Отладка и тестирование | Тестирование функциональности, исправление ошибок, оптимизация производительности |
| 5 | Подготовка документации | Написание руководства пользователя, составление технической документации |

Трудоемкость разработки ПП может быть определена на основе типовых норм времени для программирования задач на ЭВМ. Она включает время на постановку задачи и время на программирование задачи и определяется по формуле (5.1):

Трз=i=1nТпосi+i=1nТпрогi∙8			(5.1)

где n - количество этапов разработки программы;

Тпосi - трудоемкость постановки задачи на i-м этапе разработки программы, дней;

Тпрогi - трудоемкость программирования задачи на i-м этапе разработки программы, дней.

Составляющие формулы (5.1) определяются, в свою очередь, через условное число операторов Q в разрабатываемом ПП по формуле (5.2):

Q=q∙C∙(1+p)					(5.2)

где q - число операторов в программе;

С - коэффициент сложности программы;

p - коэффициент коррекции программы в ходе ее разработки (0,3…0,7).

Проект характеризуется степенью новизны В, соответствующей разработке с применением типовых решений, имеющих аналогичные реализации. Алгоритмическая сложность отнесена ко второй группе, охватывающей задачи учета, отчетности, статистической обработки и поиска данных. В соответствии с нормативными данными, приведенными в таблице 5.2, коэффициент сложности программной реализации C установлен на уровне 1,08. Данное значение коэффициента учитывает особенности разработки для степени новизны В и второй группы сложности при использовании языков программирования высокого уровня.

Таблица 5.2 - Коэффициенты расчёта трудоемкости

| Язык программирования | Группа сложности | Степень новизны |  |  |  | Коэффициент W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г |  |
| Высокого уровня | 1 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 | 1,2 |
|  | 2 | 1,30 | 1,19 | 1,08 | 0,65 | 1,35 |
|  | 3 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,60 | 1,5 |
| Низкого уровня | 1 | 1,58 | 1,45 | 1,32 | 0,79 | 1,2 |
|  | 2 | 1,49 | 1,37 | 1,24 | 0,74 | 1,35 |
|  | 3 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 | 1,5 |

Коэффициент коррекции программы p составляет 0.3, что учитывает типичный объем изменений, вносимых в ходе разработки программного обеспечения данного уровня. Исходя из исходного кода программы число операторов q составляет 650.

Расчет условного числа операторов по формуле (5.2):

Q=q∙C∙1+p= 650∙1,08∙1,3=912,6

Составляющие трудоемкости разработки программы определяются по формулам (5.3 – 5.8):

Тиа=Q∙W(75…85)∙K					(5.3)

Тбс=Q(20…25)∙K					(5.4)

Тп=Q(20…25)∙K					(5.5)

Тотл=Q(4…5)∙K					(5.6)

Тдр=Q(15…20)∙K					(5.7)

Тдо=0,75∙Тдр					(5.8)

где W - коэффициент недостаточности описания задания

К - коэффициент квалификации разработчика алгоритмов и программ

Для группы сложности 2, согласно таблице 5.2, коэффициент недостаточности описания задания W установлен на уровне 1,35. Коэффициент квалификации разработчика K определен в размере 0,8, что соответствует требованиям для специалистов, имеющих профессиональный стаж менее двух лет.

Расчет составляющих трудоемкости разработки программы по формулам (5.3 – 5.8):

Тиа=912.6∙1,35(85∙0,8)=18,12 чел-ч,

Тбс=912.6(25∙0,8)=45,63 чел-ч,

Тп=912.6(25∙0,8)=45,63 чел-ч,

Тотл=912.6(5∙0,8)=228,15 чел-ч,

Тдр=912.6(20∙0,8)=57,04 чел-ч,

Тдо=0,75∙57=42,77 чел-ч.

Расчет общей трудоемкости разработки программы по формуле (5.1):

Tрз=18,12+45,63+45,63+228,15+57,04+42,77=437,34 чел-ч.

- 5.1.2 Определение себестоимости создания ПП

Для определения себестоимости создания программного продукта необходимо определить затраты на заработную плату разработчика Зрз и затраты на отладку ПП Зот.

1. Затраты на заработную плату разработчика определяются по формуле (5.9):

Зрз=Трз∙tчр∙1+kпр∙1+a∙(1+b)			(5.9)

где Трз - трудоемкость разработки программного продукта, чел-ч.;

tчр - среднечасовая ставка работника, руб;

kпр - коэффициент, учитывающий процент премий в организации-разработчике;

а - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату;

b - коэффициент, учитывающий отчисления от фонда заработной платы.

При расчетах учитываются следующие нормативные коэффициенты: коэффициент премиальных выплат в организации-разработчике kпр составляет 0,35, коэффициент дополнительной заработной платы а принимается равным 0,15, коэффициент отчислений от фонда заработной платы b установлен на уровне 0,346.

Среднечасовая ставка работника определяется исходя из Единой тарифной системы оплаты труда в Республике Беларусь по формуле (5.10):

tчр=ТС170						(5.10)

где 170 – среднее нормативное количество рабочих часов в месяце для 2025 года;

ТС – тарифная ставка работника, осуществлявшего создание программного продукта.

Тарифная ставка разработчика (ТС) установлена в размере 1500 руб.

Расчет среднечасовой ставки работника по формуле (5.10):

tчр=1500170=8,82 руб/ч

Расчет затрат на заработную плату разработчика по формуле (5.9):

Зрз=437,34∙8,82∙1,35∙1,15∙1,346=8063,83 руб.

2. Затраты на отладку ПП определяются по формуле (5.11):

Зот=Тотл∙Sмч					(5.11)

где Тотл - трудоемкость отладки программы, час.

Sмч - стоимость машиночаса работы ЭВМ, руб/час.

Стоимость машиночаса работы ЭВМ определяется по формуле (5.12):

Sмч=Сэ+(Аэвм+Рэвм+Апл+Рпл+Рар+Анма)Фэвм 				(5.12)

где Сэ - расходы на электроэнергию за час работы ЭВМ, руб;

Аэвм - годовая величина амортизационных отчислений на реновацию ЭВМ;

Рэвм - годовые затраты на ремонт и техническое обслуживание ЭВМ, руб;

Апл - годовая величина амортизационных отчислений на реновацию производственных площадей, занимаемых ЭВМ, руб;

Рпл - годовые затраты на ремонт и содержание производственных площадей, руб;

Рар - годовая величина арендных платежей за помещение, занимаемое ЭВМ, руб;

Анма - амортизация нематериальных активов предприятия, руб.;

Фэвм - годовой фонд времени работы ЭВМ, час.

Расходы на электроэнергию за час работы ЭВМ определяются по формуле (5.13):

Сэ=Nэ∙kис∙Цэ					(5.13)

где Nэ - установленная мощность электродвигателя ЭВМ, кВт;

kис - коэффициент использования энергоустановок по мощности,

Цэ - стоимость 1 кВт-часа электроэнергии, руб;

Расчетная мощность ЭВМ установлена на значении 0,5 кВт в соответствии с типовыми характеристиками современных персональных компьютеров, применяемых для разработки программного обеспечения. При расчетах учитывается коэффициент использования энергоустановок по мощности kис = 0,9, отражающий средний уровень загрузки оборудования в процессе эксплуатации. Стоимость 1 кВт-часа электроэнергии составляет 0,3534 руб/кВт·ч.

Расчет расходов на электроэнергию за час работы ЭВМ по формуле (5.13):

Сэ=0,5∙0,9∙0,3534=0,16 руб/час

Годовой фонд времени работы ЭВМ определяется исходя из режима ее работы и может быть рассчитан по формуле (5.14):

Фэвм=tсс∙Тсг 					(5.14)

где tсс - среднесуточная фактическая загрузка ЭВМ, час;

Тсг - среднее количество дней работы ЭВМ в год.

При расчетах годового фонда времени работы ЭВМ приняты следующие параметры: среднесуточная загрузка оборудования составляет 8 часов, а среднее количество рабочих дней в году - 250 дней.

Расчет годового фонда времени работы ЭВМ по формуле (5.14):

Фэвм=8∙250=2000 час/год

Годовая величина амортизационных отчислений на реновацию ЭВМ определяется по формуле (5.15):

Аэвм=Цэвм∙kу∙kм∙Нэвма100=Цэвмб∙Нэвма100				(5.15)

где Цэвм - цена ЭВМ на момент ее выпуска, руб;

kу - коэффициент удорожания ЭВМ.

kм - коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и транспортировку ЭВМ;

Нэвма - норма амортизационных отчислений на ЭВМ, %;

Цэвмб - балансовая стоимость ЭВМ, руб.

При расчете годовой величины амортизационных отчислений на реновацию ЭВМ используются следующие параметры: цена вычислительной техники на момент выпуска принимается равной 3000 рублей, коэффициент удорожания оборудования kу устанавливается равным 1, так как применяется текущая стоимость техники. Коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и транспортировку kм, принимается на уровне 1,05 в соответствии с нормативными рекомендациями. Норма амортизационных отчислений Нэвма  установлена в размере 20% от балансовой стоимости оборудования, что соответствует стандартным срокам эксплуатации вычислительной техники в производственных условиях.

Расчет годовой величины амортизационных отчислений на реновацию ЭВМ по формуле (5.15):

Аэвм=3000∙1,05∙0,20=630 руб/год

Годовые затраты на ремонт и техническое обслуживание ЭВМ укрупненно могут быть определены по формуле (5.16):

Рэвм=Цэвмб∙kро					(5.16)

где kро - коэффициент, учитывающий затраты на ремонт и техническое обслуживание ЭВМ, в том числе затраты на запчасти, зарплату ремонтного персонала и др.

Коэффициент затрат на ремонт и техническое обслуживание ЭВМ (kро) принимается равным 0,13, что соответствует нормативным значениям.

Расчет годовых затрат на ремонт и технического обслуживания ЭВМ формуле (5.16):

Рэвм=3150∙0,13=409,5 руб/год

В рамках данного проекта годовая величина амортизационных отчислений на реновацию производственных площадей, занятых ЭВМ (Апл) и годовые затраты на ремонт и содержание производственных площадей (Рпл) приняты равными 0, что обусловлено арендой помещения, занятого ЭВМ.

Годовая величина арендных платежей за помещение, занимаемое ЭВМ, рассчитывается по формуле (5.17):

Рар=SЭВМ∙kд∙kар∙kкомф∙kпов∙12				(5.17)

где Sэвм - площадь, занимаемая ЭВМ, кв.м;

kд - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь;

kар - ставка арендных платежей за помещение;

kкомф – коэффициент комфортности помещения;

kпов – повышающий коэффициент, учитывающий географическое размещение площади.

Годовая величина арендных платежей за производственные площади рассчитывается на основе следующих параметров: площадь, занимаемая ЭВМ, составляет 2 м² с учетом коэффициента дополнительной площади kд = 3, что отражает реальные потребности в рабочем пространстве для размещения оборудования и обеспечения комфортных условий работы. Ставка арендных платежей принимается равной 40 руб./м² в месяц для офисных помещений в г. Минске, что соответствует среднерыночным значениям. Коэффициент комфортности помещения kкомф установлен на уровне 1,0 (стандартные условия), а понижающий коэффициент kпов составляет 0,9, учитывающий расположение помещения вне центральной части города. Данные параметры обеспечивают корректный расчет затрат на аренду производственных площадей для целей разработки программного обеспечения.

Расчет годовой величины арендных платежей за помещение, занимаемых ЭВМ, по формуле (5.17):

Рар=2∙3∙40∙1∙0,9∙12=2592 руб/год

В рамках данного проекта величина амортизационных отчислений по нематериальным активам (АНМА) принята равной 0, что обусловлено использованием исключительно открытого и бесплатного программного обеспечения в процессе разработки. Применяемые технологии (Node.js, Express, React) распространяются под свободными лицензиями (MIT, Apache 2.0), не требующими капитальных затрат на приобретение лицензий.

Расчет стоимости машиночаса работы ЭВМ по формуле (5.12):

Sмч=0,16+(630+410+2592)2000=1,97 руб/ч

Расчет затраты на отладку ПП по формуле (5.11):

Зот=288,15∙1,97=450,54 руб

Себестоимость разработки ПП определяется по формуле (5.18):

Спр=Зрз∙F+Зот					(5.18)

где 	F - коэффициент накладных расходов проектной организации без учета эксплуатации ЭВМ.

Коэффициент накладных расходов проектной организации без учета эксплуатации ЭВМ (F) принимается равным 1,2, что соответствует нормативным значениям.

Расчет себестоимости разработки ПП по формуле (5.18):

Спр=8063,83∙1,2+450,54=10127,15 руб

- 5.1.3 Определение минимальной цены ПП

Минимальная (оптовая) цена складывается из себестоимости создания программного продукта и плановой прибыли на программу.

Оптовая цена ПП определяется по формуле (5.19):

Цmin=Спр+Пр 					(5.19)

где Пр - плановая прибыль на программу, руб.

Плановая прибыль на программу определяется по формуле (5.20):

Пр=Спр∙Нп					(5.20)

где Спр - себестоимость программы;

Нп - норма прибыли проектной.

Норма прибыли проектной организации (Нп) принята на уровне 0,25 в соответствии с рекомендациями методических указаний.

Расчет плановой прибыли на программу по формуле (5.20):

Пр=10127,15∙0,25=2531,79 руб

Расчет оптовой цены ПП по формуле (5.19):

Цmin=10127,15+2531,79=12658,93 руб

  - Определение ожидаемого прироста прибыли в результате внедрения ПП

- 5.2.1 Определение годовых эксплуатационных расходов при ручном решении задачи

Годовые эксплуатационные расходы при ручной обработке информации (ручном решении задачи) определяются по формуле (5.21):

Зр=Тр∙к∙tчр∙1+kпр∙1+a∙(1+b)			(5.21)

где Тр - трудоемкость разового решения задачи вручную, чел-ч.;

к - периодичность решения задачи в течение года, раз/год;

tчр -среднечасовая ставка работника, осуществляющего ручной расчет задачи, руб;

kпр - коэффициент, учитывающий процент премий;

а - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату;

b - коэффициент, учитывающий отчисления от фонда заработной платы.

При расчете годовых эксплуатационных расходов при ручной обработке информации используются следующие параметры: трудоемкость разового решения задачи вручную Тр принимается равной 0,8 чел-ч (с учетом подготовки, заполнения и сдачи ведомости), периодичность решения задачи в течение года устанавливается равной 800 раз/год. Расчетная среднечасовая ставка работника, осуществляющего ручной расчет задачи, принимается равной 8,82 руб./ч (при ТС=1500 руб.).  Значения коэффициентов определены в п. 5.1.2.

Расчет годовых эксплуатационных расходов при ручной обработке информации (ручном решении задачи) по формуле (5.21):

Зр=0.8∙800∙8,82∙1,35∙1,15∙1,346=11800,46 руб/год

- 5.2.2 Определение годовых эксплуатационных расходов при ручном решении задачи

Для расчета годовых текущих затрат, связанных с эксплуатацией ПП, необходимо определить время решения данной задачи на ЭВМ.

Время решения задачи на ЭВМ определяется по формуле (5.22):

Тз=(Твв+Тр+Твыв)∙(1+dпз)60				(5.22)

где Твв - время ввода в ЭВМ исходных данных, необходимых для решения задачи, мин;

Тр - время вычислений, мин;

Твыв -время вывода результатов решения задачи (включая время распечатки на принтере и графопостроителе), мин;

dпз - коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время.

Время вычислений Тр и время вывода информации Твыв определяется равными 1 и 3 мин соответственно, исходя из тестов программы. Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время dпз принимается равным 0,15.

Время ввода в ЭВМ исходных данных может быть определено по формуле (5.23):

Твв=Кz∙Hz100 						(5.23)

где Кz - среднее количество знаков, набираемых с клавиатуры при вводе исходных данных;

Hz - норматив набора 100 знаков, мин.

Норматив набора 100 знаков (Hz) принимается равным 6 мин, что соответствует нормативным значениям. Среднее количество знаков, набираемых с клавиатуры при вводе исходных данных (выставлении оценок в ведомость), принимаем равным 50.

Расчет времени ввода в ЭВМ исходных данных по формуле (5.23):

Твв=50∙6100=3 мин

Расчет времени решения задачи на ЭВМ по формуле (5.22):

Тз=3+1+3∙1,1560=0,13 ч

На основе рассчитанного времени решения задачи может быть определена заработная плата пользователя данного ПП. Затраты на заработную плату пользователя ПП определяются по формуле (5.24):

Зп=Тз∙к∙tчп∙1+kпр∙1+a∙(1+b)			 (5.24)

где Тз - время решения задачи на ЭВМ, час;

tчп - среднечасовая ставка пользователя программы, руб.

Расчетная среднечасовая ставка пользователя программы принимается равной 8,82 руб./ч (при ТС=1500 руб.).  Значения коэффициентов определены в п. 5.1.2.

Расчет затраты на заработную плату пользователя ПП по формуле (5.24):

Зп=0,13∙800∙8,82∙1,35∙1,15∙1,346=1979,04 руб/год

В состав затрат, связанных с решением задачи включаются также затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ.

Затраты на оплату аренды ЭВМ для решения задачи определяются по следующей формуле (5.25):

За=Тз∙к∙Sмч 					(5.25)

где Sмч - стоимость одного машино-часа работы ЭВМ, которая будет использоваться для решения задачи, руб (см. п. 5.1.2).

Расчет затрат на оплату аренды ЭВМ по формуле (5.25):

За=0,13∙800∙1,97=211,96 руб/год

Годовые текущие затраты, связанные с эксплуатацией задачи, определяются по формуле (5.26):

Зт=Зп+За 					(5.26)

где Зп - затраты на заработную плату пользователя программы;

За - затраты на оплату аренды ЭВМ при решении задачи.

Расчет годовых текущих затрат по формуле (5.26):

Зт=1979,04+211,96=2190 руб/год

- 5.2.3 Определение дополнительной прибыли пользователя за период использования ПП

Дополнительная прибыль пользователя за период использования ПП укрупненно может быть определен по формуле (5.27):

П=Зр-Зт∙(1-Снп)				(5.27)

где Снп – коэффициент ставки налога на прибыль.

Коэффициент ставки налога на прибыль Снп исходя из нормативных документов принимается равным 0,2.

Расчет дополнительной прибыли пользователя по формуле (5.27):

П=11800,46 -2190,96 ∙0,8=7687,57 руб/год

- 5.2.4 Определение максимальной, планируемой и отпускной цены ПП

Для определения цены доходным методом необходимо привести экономию затрат пользователя за планируемый период использования ПП. Планируемая цена ПП (Цпл) должна находиться в интервале между минимальной (оптовой) и максимальной ценой.

Отпускная цена программы определяется по формуле (5.28):

Цпр=Цпл∙(1+НДС) 				(5.28)

где Цmin - минимальная цена программы, руб;

НДС - ставка налога на добавленную стоимость.

Ставка НДС исходя из нормативных документов равняется 0,2. Планируемая цена ПП принимается 14093 руб.

Расчет отпускной цены программы по формуле (5.28):

Цпр=12658,93∙1,2=15190,72 руб

  - Расчет показателей эффективности использования программного продукта

Для оценки эффективности использования ПП используется статический (абсолютный) метод оценки, который предполагает расчет следующих показателей: рентабельность авансированного капитала (Rак), срок возврата инвестиций (Тв), годовой экономический эффект, полученный от внедрения в эксплуатацию ПП (ЭФ).

Рентабельность авансированного капитала (Rак) – это годовой процент прибыли, который принесут инвестиции при реализации проекта, определяется по формуле (5.29):

Rак=ПИΣ∙100%					(5.29)

где ИΣ – суммарные инвестиционные затраты, руб .

Суммарные инвестиционные затраты на разработку и внедрение ПП определяются по формуле (5.30):

ИΣ=Из+Цпл					(5.30)

где Из – инвестиционные и приравненные к ним затраты;

Цпл – планируемая цена программы.

При приобретении новой ЭВМ для решения комплекса задач инвестиционные и приравненные к ним затраты определяются по формуле (5.31)

Из=Цэвмб∙Тз∙кФэвм						(5.31)

где Цэвмб - балансовая стоимость комплекта вычислительной техники, необходимого для решения задачи, руб

Расчет инвестиционных и приравненных к ним затрат по формуле (5.31):

Из=3150∙0,13∙800 2000 =169,05

Расчет инвестиционных затрат на разработку и внедрение ПП по формуле (5.30):

ИΣ=169,05+12658,93=12827,98 руб

Расчет рентабельности авансированного капитала по формуле (5.29):

Rак=7687,5712827,98∙100%=59,93%

Срок возврата инвестиций определяется по формуле (5.32):

Тв=ИΣП+АΣ						(5.32)

где АΣ – сумма начисленной амортизации по активам предприятия, руб.

Сумма начисленной амортизации по активам предприятия АΣ приравнивается к

годовой величине амортизационных отчислений на реновацию ЭВМ Аэвм, так как помещение взято в аренду.

Расчет срока возврата инвестиций по формуле (5.32):

Тв=12827,987687,57+630=1,54

Годовой экономический эффект, полученный от внедрения в эксплуатацию ПП, определяется по формуле (5.33):

ЭФ=П-Е∙ИΣ 					(5.33)

где Е – коэффициент эффективности, равный ставке за кредиты на рынке долгосрочных кредитов.

Коэффициент эффективности (Е) принимается равным 0,105, что соответствует нормативным значениям.

Расчет годового экономического эффекта по формуле (5.33):

ЭФ=7687,57-0,105∙12827,98=6340,63

  - Оценка конкурентоспособности объекта проектирования

Конкурентоспособность разработанного веб-приложения для автоматизации учета успеваемости оценивается на основе сравнения с существующим аналогом Moodle. Для сравнительного анализа выделены пять ключевых характеристик с соответствующими весовыми коэффициентами: функциональная специализация как основной дифференцирующий фактор, отражающий узкую направленность решения на автоматизацию аттестационных ведомостей; эргономичность интерфейса, характеризующая оптимизацию пользовательского взаимодействия для конкретных задач; интеграционные возможности, учитывающие встроенные механизмы рассылки и хранения документов; адаптивность системы, определяющая гибкость подстройки под изменяющиеся требования; и операционная эффективность, как второстепенный параметр производительности. Данный набор критериев и их весовое распределение обоснованы спецификой целевой аудитории и особенностями решаемых задач в сравнении с универсальными LMS-платформами.

Результаты оценки представлены в таблице 5.4, где проектный вариант сопоставляется с базовым аналогом по балльной шкале с учетом весовых коэффициентов. На основе полученных данных рассчитан интегральный показатель конкурентоспособности, определяющий перспективы внедрения решения в образовательных учреждениях.

Таблица 5.3 – Аналитическая таблица оценки конкурентоспособности объекта проектирования

| Наименование показателя | Весомость показателя, ai | Вариант оценки, балл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый |  | проектный |  |
| Технические параметры |  |  |  |  |  |
| Функциональность | 0,2 | 9 | 9 |  |  |
| Новизна (соответствие современным требованиям) | 0,1 | 8 | 8 |  |  |
| Надежность (защита данных) | 0,1 | 9 | 7 |  |  |
| Скорость доступа к данным | 0,3 | 7 | 9 |  |  |
| Гибкость настройки | 0,2 | 7 | 7 |  |  |
| Удобство использования | 0,1 | 5 | 9 |  |  |
| Нормативные параметры |  |  |  |  |  |
| Соответствие требованиям патентной чистоты |  | 1 |  |  | 1 |
| Экономические параметры |  |  |  |  |  |
| Суммарные инвестиционные затраты, руб |  | 2000 |  |  | 12827,98 |
| Среднегодовые эксплуатационные расходы, руб |  | 9600 |  |  | 2190 |
| Цена потребления (при сроке службы 3 года), руб |  | 30800 |  |  | 19397,98 |

Индивидуальные индексы по техническим показателям определяются по формулам:

qi=PiPi0	или 		qi=Pi0Pi

где Pi, Pi0 – величина i-го технического показателя (если увеличение показателя ведет к улучшению качества, то используется первая из вышеприведенных формул, в обратном случае – вторая).

Групповой индекс по техническим показателям определяется по формуле (5.34):

Iт.п.=i=1nqi∙ai,					(5.34)

где qi – единичный индекс по i-му техническому показателю;

ai – весомость i-го технического показателя, определяемая путем экспертных оценок;

n – количество технических показателей, подлежащих оценке.

Расчет группового индекса по техническим показателям по формуле (5.34):

Iт.п.=99∙0,2+88∙0,1+79∙0,1+97∙0,3+77∙0,2+95∙0,1=1,14

Групповой индекс по экономическим показателям определяется по формуле (5.35):

Iэ.п.=Ц+i=1ТCi/Ц0+i=1ТCi0 			(5.35)

где Ц, Ц0 – цена соответственно проектируемого и базового варианта (уже существующего подобного аналога на рынке), руб.;

Ci, Ci0 –суммарные эксплуатационные (текущие) расходы, относящиеся к i-му году службы соответственно оцениваемого и базового образцов;

Т – срок службы.

Расчет группового индекса по экономическим показателям по формуле (5.35):

Iэ.п.=12658,93+3⋅21902000+3⋅9600=0,62

Интегральный показатель конкурентоспособности определяется по формуле (5.36):

К=IтпIэп						(5.36)

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности по формуле (5.36):

К=1,140,62=1,83

Интегральный показатель К=1,82 больше 1, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности разработанного программного продукта по сравнению с аналогом (Moodle).

МЕТОДИЧКА:

4. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Успешность реализации проекта напрямую зависит от конкурентоспособности объекта проектирования. Под конкурентоспособностью понимается комплекс потребительских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на рынке.

Для оценки конкурентоспособности разрабатываемого ПП проводится анализ и сравнение разрабатываемого ПП с выбранным аналогом по техническим параметрам: функциональное назначение, основные технические и эксплуатационные показатели. Наименование и количество показателей по которым проводится оценка конкурентоспособности выбирается в зависимости от конкретного объекта проектирования и согласовывается с руководителем проекта. Приводимые показатели должны всесторонне охарактеризовать объект проектирования.

Для оценки качества ПП, в соответствии со стандартом ISO/МЭК 9126:1991, выделяются шесть характеристик: функциональные возможности, надежность, практичность, эффективность, сопровождаемость, мобильность (рисунок 1).

Рисунок 1 – Характеристика качества ПП

Функциональные возможности – набор атрибутов, относящихся к сути набора реализуемых в ПП функций и их конкретным свойствам (установленные или предполагаемые потребности).

Надежность – набор атрибутов, относящихся к способности ПО сохранять свой уровень качества функционирования при установленных условиях за установленный период времени.

Практичность – набор атрибутов, относящихся к объему работ, требуемых для использования и индивидуальной оценки такого использования определенным кругом пользователей.

Эффективность – набор атрибутов, относящихся к соотношению между уровнем качества функционирования программного обеспечения и объемом используемых ресурсов при установленном уровне качества.

Сопровождаемость – набор атрибутов, относящихся к объему работ, требуемых для проведения конкретных изменений (модификаций).

Мобильность – набор атрибутов, относящихся к способности ПО быть перенесенным из одного окружения в другое.

Далее осуществляется оценка соответствия нормативным показателям. В случае если объект не соответствует нормативным требованиям (например, требованиям патентной чистоты и т.п.), то он признается неконкурентоспособным, поскольку даже в случае превосходства по всем остальным показателям он не может быть реализован на рассматриваемом рынке в силу законодательных ограничений. Если нормативные требования соблюдаются, то проводится дальнейший анализ конкурентоспособности по экономическим параметрам, в частности по цене потребления.

Аналитическая таблица, которая формируется на основе проведенного исследования, используется для расчета показателей конкурентоспособности разрабатываемого ПП. Пример ее оформления с УСЛОВНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ представлен таблицей 4. Если для показателя не применима количественная оценка, то значение показателей определяется бальным методом (от 0 до 10).

Таблица 4 – Аналитическая таблица оценки конкурентоспособности объекта

проектирования

| Наименование показателя | Весомость показателя, ai | Вариант оценки, балл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый |  | проектный |  |
| Технические параметры |  |  |  |  |  |
| Функциональность | 0,2 | 5 | 7 |  |  |
| Новизна (соответствие современным требованиям) | 0,1 | 5 | 6 |  |  |
| Надежность (защита данных) | 0,1 | 4 | 6 |  |  |
| Скорость доступа к данным | 0,3 | 7 | 8 |  |  |
| Гибкость настройки | 0,2 | 8 | 9 |  |  |
| Удобство использования | 0,1 | 9 | 8 |  |  |
| Нормативные параметры |  |  |  |  |  |
| Соответствие требованиям патентной чистоты |  | 1 |  |  | 1 |
| Экономические параметры |  |  |  |  |  |
| Суммарные инвестиционные затраты, руб |  | 1456,8 |  |  | 1339,98 |
| Среднегодовые эксплуатационные расходы, руб |  | 6010,50 |  |  | 5809,93 |
| Цена потребления (при сроке службы 3 года), руб |  | 19488,30 |  |  | 18769,77 |

Индивидуальные индексы по техническим показателям определяются по формулам:

qi=PiPi0	или 		qi=Pi0Pi

где	Pi, Pi0 – величина i-го технического показателя (если увеличение показателя ведет к улучшению качества, то используется первая из вышеприведенных формул, в обратном случае – вторая).

Групповой индекс по техническим показателям определяется по формуле:

Iт.п.=i=1nqi∙ai,

где	qi – единичный индекс по i-му техническому показателю;

ai – весомость i-го технического показателя, определяемая путем экспертных оценок (Σаi=1);

n – количество технических показателей, подлежащих оценке.

Групповой индекс по экономическим показателям определяется по формуле:

Iэ.п.=Ц+i=1ТCi/Ц0+i=1ТCi0,

где	Ц, Ц0 – цена соответственно проектируемого и базового варианта (уже существующего подобного аналога на рынке), руб.;

Ci, Ci0 –суммарные эксплуатационные (текущие) расходы, относящиеся к i-му году службы соответственно оцениваемого и базового образцов;

Т – срок службы.

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности ведется по формуле:

К=IтпIэп,

Если интегральный показатель К>1, то рассматриваемый ПП конкурентоспособен на данном рынке в данное время, если К=1, то ПП идентичен по совокупности свойств представленной на рынке, если К< 1, то ПП признается неконкурентоспособным и необходимо принимать меры по повышению конкурентоспособности, либо отказаться от реализации проекта.

Результаты расчета единичных и групповых показателей сводятся в таблицу 5 (в таблице приведены УСЛОВНЫЕ ЦИФРЫ по результатам таблицы 4).

По результатам проведенного расчета конкурентоспособности ПП с целью графической иллюстрации строится радар конкурентоспособности, пример построения которого приведен на рисунке 2.

Таблица 5 – Результаты расчета единичных и групповых показателей конкурентоспособности

| Наименование показателя | Весмость показателя, ai | Единичный показатель | Единичный показатель с учетом весомости |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | qi = Pi/ Pi0 | qi · ai |
| Технические параметры |  |  |  |
| Функциональность | 0,2 | 7/5=1,4 | 0,28 |
| Новизна (соответствие современным требованиям) | 0,1 | 6/5=1,2 | 0,12 |
| Надежность (защита данных) | 0,1 | 6/4=1,5 | 0,15 |
| Скорость доступа к данным | 0,3 | 8/7=1,14 | 0,34 |
| Гибкость настройки | 0,2 | 9/8=1,13 | 0,23 |
| Удобство использования | 0,1 | 8/9=0,89 | 0,09 |
| Групповой показатель по техническим параметрам Iтех |  |  | 1,21 |
| Групповой показатель по нормативным парамерамIнорм |  |  | 1 |
| Групповой показатель по экономическим параметрам Iэк |  |  | 0,96 |
| Комплексный (интегральный) показатель К |  |  | 1,26 |

* Повторение характеристик показателей в записках не допускается!

Рисунок 2 – Радар конкурентоспособности ПП

Правила построения следующие:

- по мере удаления от центра значение показателя улучшается;

- нечисловые показатели, например, надежность, гибкость настройки, оцениваются экспертным методом по 10 балльной шкале;

- наличие дополнительных свойств и функций оценивается 1, отсутствие – 0.

- показатели располагаются по группам, а в группах– по степени весомости (весомость показателя убывает по ходу часовой стрелки).

* Радар конкурентоспособности – лепестковая диаграмма в MS Excel.

Технико-экономические показатели всего проекта сводятся в таблицу 5.

Таблица 5 – Технико-экономические показатели проекта

| Наименование показателя | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый | Проектный |
| 1. Трудоемкость решения задачи, час |  |  |
| 2. Периодичность решения задачи, раз/год |  |  |
| 3. Годовые текущие затраты, связанные с решением задачи, руб |  |  |
| 4. Планируемая цена программы, руб |  |  |
| 5. Степень новизны программы |  |  |
| 6. Группа сложности алгоритма |  |  |
| 7. Экономия затрат на ЗП проектировщика за счет автоматизации труда, руб. |  |  |
| 8. Экономия отчислений в социальные фонды, руб. |  |  |
| 9. Дополнительная прибыль пользователя, руб |  |  |
| 10. Рентабельность авансированного капитала, % |  |  |
| 11. Срок возврата инвестиций, лет |  |  |
| 12. Годовой экономический эффект, руб. |  |  |
| 13. Групповой показатель конкурентоспособности ПП по техническим параметрам |  |  |
| 14. Групповой коэффициент конкурентоспособности ПП по экономическим параметрам |  |  |
| 15. Комплексный (интегральный) показатель конкурентоспособности ПП |  |  |

Образец заполнения части таблицы5 (без показателей конкурентоспобности) приведён на рисунке:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Короткевич Л.М., Зеленковская Н.В., Комина Н.В., Бутор Л.В. Экономика и организация производства: пособие для студентов направления специальности 1-08-01 01-07. – Мн.: БНТУ, 2021. – 52 с.

- Бутор, Л.В. Теория решения изобретательских задач : пособие для студентов направления специальности 1-27 01 01-01 «Экономика и организация производства (машиностроение)» / сост. : Л.В. Бутор, Т.А. Сахнович. – Минск : БНТУ, 2023. – 70 с.

- Кодекс Республики Беларусь от 19.12.2002 n 166-з (ред. От 29.12.2020) "Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть)".

- Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З (ред. от 15.01.2021) «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)».

- Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-з с изменениями и дополнениями [электронный ресурс]/ Принят Палатой представителей 8 июня 1999 года ; одобрен Советом Республики 30 июня 1999 года. Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296.

- Экономика предприятия промышленности: пособие для слушателей системы повышения квалификации и переподготовки кадров по экономическим специальностям / Л.М.Короткевич; БНТУ, Филиал БНТУ «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, технологии и экономики БНТУ». – Минск: БНТУ, 2015. – 117 с.

- Экономика промышленного предприятия: учеб.пособие/ И.М.Бабук, Т.А.Сахнович. – Минск: Новое знание: м.: ИНФРА-М,2013.- 439 с.: ил.- (Высшее образование).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А – Классификация типов программного обеспечения

| Код типа | Наименование типа ПО | Состав и содержание типа ПО |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0 | ПО общего назначения | 1.1. ПО СУБД ; 1.2. ПО систем ведения линейных файлов; 1.3. ПО ведения баз данных и линейных файлов; 1.4. ПО информационно-поисковых и информационно-справочных систем; 1.5. ПО ввода информации; 1.6. ПО мониторов телеобработки и сетей ПЭВМ; 1.7. ПО окружения СУБД, расширяющие возможности существующих СУБД; 1.8. ПО, расширяющие возможности обработки. |
| 2.0 | ПО технологии автоматизации программирования и проектирования АСУ | 2.1. ПО автоматизации проектирования для автоматизации проектирования различных АСУ; 2.2. ПО технологии программирования; 2.3. ПО автоматизации программирования (для автоматизации процессов обработки и вывода информации); 2.4. ПО, расширяющие существующие языки программирования для повышения их компактности и простоты пользования; 2.5. ПО общего назначения, функционально-ориентированные; 2.6. ПО автоматического программирования. Реализуют различные классы экономико-математических методов и являются системами общего назначения, которые применяются в различных АСУ, для научно-технических расчетов и исследований |
| 3.0 | ПО методо-ориентированных расчетов | 3.1. ПО оптимизационных расчетов (обеспечивают решение различного класса задач оптимально-го планирования и управление производством); 3.2. ПО статистического анализа и прогнозирования (для прогнозирования ТЭП, спроса и т.д.); 3.3. ПО сетевого планирования и управления; 3.4. ПО общей математики; 3.5. ПО имитационного моделирования |
| 4.0 | ПО организации вычислительного процесса | 4.1. Автоматизация процесса ведения наборов данных, при обеспечении их надежного и систематизированного хранения; 4.2. Повышение производительности ПЭВМ и пользователей ПО; 4.3. Формирование и выдача отчетов о работе ПЭВМ; 4.4. Оперативный контроль системы и ресурсов. 4.5. Для автоматизации обработки экономических данных, при этом выделяются ПО, несущие функциональную нагрузку в АСУ. ПО данного типа выполнены в основном автономно. |
| 5.0 | ПО функционального назначения | 5.1. ПО системы ПОП и СУП; 5.2. ПО оперативного управления основным производством; 5.3. ПО управления технической подготовкой производства; 5.4. ПО бухгалтерского учета и управления финансами; 5.5. ПО управления кадрами; 5.6. ПО, не вошедшие ни в один из перечисленных типов ПО. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Минимальная месячная тарифная ставка работника 1 разряда– 656 руб. *

Ставка налога на прибыль – 20%

Ставка налога на добавленную стоимость – 20%

Ставка налога на недвижимость – 1% в год

Стоимость 1 кв. метра производственной площади 1 350 руб. *

Стоимость 1 квт-ч электроэнергии 0,3534 руб. *

Налоги, относимые на себестоимость (отчисления от фонда заработной платы) – 34,6% от фонда оплаты труда.

Ставка за кредиты на рынке долгосрочных кредитов – 10,5 %.

___

* либо по данным предприятия (фирмы)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В – Базовые  ставки арендной платы, евро за 1 кв. метр *

| Наименование населенных пунктов | Целевое использование помещений |  |  | Повышающий коэффициент, учитывающий географическое размещение площади**, kпов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | непроизвод-ственное (офис) | смешанное | производ-ственное |  |
| г. Минск | 40-150 | 50-70 | 30-60 | 0,81-0,9 |
| Минская обл. | 35-110 | 40-70 | 28-55 | 0,71-0,8 |
| г. Витебск | 30-90 | 40-60 | 25-45 | 0,7 |
| г. Брест | 35-110 | 45-65 | 20-45 | 0,7 |
| г. Гродно | 35-100 | 45-65 | 20-45 | 0,7 |
| г. Гомель | 30-90 | 40-60 | 25-45 | 0,7 |
| г. Могилёв | 30-100 | 40-65 | 20-45 | 0,7 |
| Областные пункты (кроме Минской обл.) | 20-80 | 35-45 | 17-46 | 0,6 |

* Коэффициент пересчёта евро в белорусские рубли – kпер = 3,0 руб.

** Чем ближе помещение к центру города, тем коэффициент выше.

Коэффициент комфортности помещения, kкомф:

- 0,40 - для мансардных помещений с высотой наклонного потолка от 1,6 до 0,8 метра;

- 0,50 - для помещений без естественного освещения;

- 0,75 - для помещений с коэффициентом естественного освещения, значение которого ниже или равно 0,5 от нормативного показателя;

- 0,75 - для подвальных помещений;

- 0,75 - для помещений без центрального отопления;

- 0,80 - для мансардных помещений при высоте наклонного потолка не менее 1,6 метра;

- 0,90 - для помещений, расположенных в цокольном этаже;

- 0,90 - для помещений в зданиях и сооружениях без центрального водоснабжения и водоотведения;

- 0,90 - для нетелефонизированных помещений нормируемой площадью до 60 кв. метров;

- 0,95 - для нетелефонизированных помещений нормируемой площадью свыше 60 кв. метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г1 – Оценка значений среднего расхода материалов на разработку и отладку 100 строк исходного кода без применения ПО

| Наименование подсистемы автоматизированной системы и системы обработки данных (АС и СОД) | Средний расход материалов, р./100 строк кода |
| --- | --- |
| 1. Общесистемные задачи: ведение линейных файлов, информационно-поисковые системы и информационно-справочные системы, сбор информации, ввод информации, расширение возможностей средств обработки данных, организация вычислительного процесса | 0,38 |
| 2. Задачи расчетного характера | 0,46 |
| 3. Оперативное управление производством, расчеты по ценообразованию | 0,22 |
| 4. Техническая подготовка производства, транспортное, ремонтное, энергетическое и инструментальное обслуживание производства | 0,25 |
| 5. Бухгалтерский учет, финансовые расчеты, учет пенсий и пособий, учет страховых операций, качество продукции | 0,41 |
| 6. Управление кадрами | 0,41 |
| 7. Технико-экономическое планирование | 0,43 |
| 8. Материально-техническое снабжение, реализация и сбыт готовой продукции | 0,43 |

* Примечание. Коэффициент снижения среднего расхода материалов на разработку и отладку 100 строк кода при использовании ПО рекомендуется использовать в пределах от 0,4 до 0,7.

Таблица Г2 – Оценка значений среднего машинного времени на отладку 100 строк исходного кода без применения ПО

| Наименование подсистемы АС и СОД | Средний расход машинного времени, ч/100 строк кода |
| --- | --- |
| 1. Общесистемные задачи: ведение линейных файлов, информационно-поисковые системы и информационно-справочные системы, сбор информации, ввод информации, расширение возможностей средств обработки данных, организация вычислительного процесса | 12 |
| 2. Задачи расчетного характера | 15 |
| 3. Оперативное управление производством, расчеты по ценообразованию | 7 |
| 4. Техническая подготовка производства, транспортное, ремонтное, энергетическое и инструментальное обслуживание производства | 8 |
| 5. Бухгалтерский учет, финансовые расчеты, учет пенсий и пособий, учет страховых операций, качество продукции | 13 |
| 6. Управление кадрами | 13 |
| 7. Технико-экономическое планирование | 13 |
| 8. Материально-техническое снабжение, реализация и сбыт готовой продукции | 13 |

* Примечание. При применении ПО для отладки программ на компьютерах рекомендуется использовать понижающие коэффициенты (от 0,3 до 0,6).

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

| № | Вид работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| - Консультации |  |  |
| 1.1 | Формулирование вопроса и изложение ответа | по факту |
| 1.2 | Сравнение списков, просмотр операций, записей журнала регистрации, восстановление резервных копий и иные операции, длительность которых не зависит от исполнителя | по факту |
| 1.3 | Если это необходимо для ответа на вопрос - изучение программного кода | По факту, но не более 10 мин |
| 1.4 | Подготовка письменного ответа | 100 символов в минуту |
| 1.5 | Вставка в ответ одной иллюстрации | 1 минута |
| - Добавление в конфигурацию новых элементов |  |  |
| 2.1 | Подготовка задания специалисту и согласование его с Заказчиком | по факту |
| 2.2 | Разработка формы диалога | 40 сек. на один элемент |
| 2.3 | Разработка печатной формы | 40 сек. на одну ячейку таблицы, имеющую оформление или текст |
| 2.4 | Набор текста (для элементов диалога или ячеек таблицы с количеством символов более 40) | 100 символов в минуту |
| 2.5 | Разработка структуры элемента конфигурации | 20 сек. на один реквизит |
| 2.6 | Написание и отладка программного кода | 30 символов в минуту |
| 2.7 | Контроль и тестирование результата | 10% от объема работ |
| 2.8 | Установка готового результата | по факту |
| - Выполнение доработок |  |  |
| 3.1 | Подготовка задания специалисту и согласование его с Заказчиком | по факту |
| 3.2 | Изменение формы диалога | 40 сек. на один элемент |
| 3.3 | Изменение печатной формы | 40 сек. на одну ячейку таблицы |
| 3.4 | Набор текста или изменение текста (для элементов диалога или ячеек таблицы с количеством символов более 40) | 100 символов в минуту |
| 3.5 | Изменение структуры элемента конфигурации | 20 сек. на один реквизит |
| 3.6 | Локализация участка программного кода, который подлежит изменению | 10 мин |
| 3.7 | Добавление нового, изменение существующего и отладка программного кода | 30 символов в минуту |
| 3.8 | Установка готового результата | по факту |
| - Обновление конфигураций |  |  |
| 4.1 | Перенос изменений в форме диалога | 40 сек. на один элемент |
| 4.2 | Выполнение операции сравнения конфигураций | 15 минут |
| 4.3 | Перенос изменений в печатной форме | 40 сек. на одну ячейку таблицы |
| 4.4 | Перенос измененного программного текста | 150 символов в минуту |
| 4.5 | Адаптация ранее сделанных изменений в программном коде к новой версии программы (если необходимо) | 30 символов в минуту |
| 4.6 | Прочие виды работ (создание резервной копии, выгрузка и загрузка данных, проведение расчетов, выполнение обработок и т.д.) | по факту |